# 05 · Реестр открытых вопросов (Q&A)

Темы для пошаговой проработки. Заполняем вместе, по одной.

Проект «Dashbord» · универсальная BI-платформа · черновик 2026-07-11

Формат: каждая тема — набор вопросов. По мере ответов колонка «Решение» заполняется, статус меняется на «решено», и я обновляю профильный документ. Уже решённые фундаментальные развилки — в документе 00.

# ОВ-06. Конвейер данных и авто-распознавание — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Какие форматы в первой версии? | ✅ Excel, PDF, CSV, Word — все в v1 |
| Какие таблицы поддерживаем? | ✅ И простые, и сложные (см. док 06) |
| Ручная правка распознавания? | ✅ Да, пользователь правит маппинг столбцов |
| Как определяется отчётная дата? | ✅ Пользователь указывает вручную при загрузке |
| Нужен ли OCR (сканы)? | ✅ Нет |

# ОВ-13. Фильтрация (дашбордов и отчётов) — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Поля фильтрации дашбордов? | ✅ Период/дата, объект/папка, категория/справочник, произвольные столбцы данных |
| Уровень фильтров? | ✅ Глобальные на дашборд + собственные у виджета (как Power BI) |
| Пресеты фильтров? | ✅ Да, сохраняемые именованные наборы («мой филиал / этот квартал») |
| Разрезы служебных отчётов? | ✅ Период (день/неделя/месяц), пользователь, дашборд, роль, объект/папка |
| Диаграмма просмотров? | ✅ Общий график во времени + топ популярных + разрез по пользователям/ролям |

# ОВ-07. Метрики и формулы — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Как задаётся формула? | ✅ Оба режима: визуально (простое) + текст (сложное) |
| Достаточно ли текущего набора функций DSL? | ✅ Да, пока достаточно (доп. функции не нужны) |
| Межфайловые расчёты? | ✅ Да: любое значение из одной таблицы + мат. действие с любым из другой |
| Кто создаёт формулы? | ✅ Администратор и модератор (кто создал — сам не одобряет) |
| Предпросмотр результата до сохранения? | ✅ Да, обязателен |
| «Любое значение» — уточнено примером | ✅ Конкретная ячейка (период + строка-ключ + столбец), напр. 10.07 ⨯ 11.07; агрегаты тоже поддержаны |
| Идентификация ячейки по ключу строки, не по позиции? | ✅ По названию строки + столбцу |

# ОВ-08. Конструктор и виджеты — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Типы виджетов MVP? | ✅ KPI-карточка, таблица, линейный, столбчатый, круговая, план/факт (карта/воронка/radar/heatmap — фаза 2) |
| Тултипы? | ✅ Из описания метрики + переопределение вручную на виджете |
| Глубина drill-down? | ✅ Декомпозиция формулы + проваливание в первичные строки |
| Шаблоны дашбордов? | ✅ И готовые шаблоны, и сборка с нуля |
| Кто собирает дашборд? | ✅ Администратор и модератор; в эфир — через модерацию |

# ОВ-09. Модерация — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Сколько ступеней проверки? | ✅ Одна: модератор проверяет и публикует |
| Кто публикует? | ✅ Модератор сам; администратор может всё (отдельный «публикатор» не нужен) |
| Конфликт интересов? | ✅ Кто создал/менял — не одобряет своё; одобряет другой модератор/админ |
| Причины возврата? | ✅ Короткий справочник (источник/формула/цикл/пустой/доступ/устаревшее/дубликат/иное) |
| Чек-лист проверки? | ✅ 6 блоков (структура/данные/метрики/фильтры/доступ/визуал), авто + вручную |
| SLA и напоминания? | ✅ Пока нет (добавим позже при необходимости) |
| Версии и откат? | ✅ Да, откат к прошлой опубликованной версии |

# ОВ-10. Нефункциональные требования — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Пользователи / время загрузки? | ✅ ~20 польз. (до ~50 одновременно); дашборд 2–3 сек |
| Резервное копирование? | ✅ Ежедневный бэкап БД + MinIO, проверка восстановления |
| Целевая ОС? | ✅ Astra Linux Special Edition (прод) |
| Сеть? | ✅ Сейчас LAN; в будущем возможен доступ из внешней сети (заложить задел) |
| Авто-тестирование работоспособности сервера? | ✅ Да: healthchecks + smoke-тесты + самодиагностика |
| Безопасность на старте? | ✅ Логин/пароль (хэш), сессии, тонкий доступ, аудит; SSO/MFA позже |

# ОВ-11. UX/UI — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Структура экранов? | ✅ Две зоны: Панель управления (админка) + Viewer (просмотр по ссылке) |
| Навигация? | ✅ Левое меню-разделы + верхняя панель + хлебные крошки при раскрытии |
| Тема? | ✅ Светлая + тёмная, минималистичный BI-стиль |
| Адаптивность? | ✅ Десктоп основной; планшет/телефон — базовый просмотр дашбордов |
| Брендинг? | ⏰ Из бренд-бука МФЦ (будет предоставлен); напомнить запросить. Пока нейтральный стиль |
| Язык? | ✅ Русский |

# ОВ-04. Роли и доступ (уточнения)

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| ОВ-04-1: финальный список ролей и их прав? | Открыт |
| Нужны ли подразделения уже сейчас (влияет на row-level)? | Черновик: нет, отложено |
| Восстановление пароля — только через администратора? | Черновик: да |

# ОВ-12. План реализации

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Порядок сборки модулей (с чего начинаем писать код)? | Открыт |
| Стартовать ли с кликабельного HTML-прототипа перед бэкендом? | Открыт |

# ОВ-14. Предложения по функциям — РЕШЕНО

| Вопрос | Статус / решение |
| --- | --- |
| Экспорт дашборда/отчёта в PDF / Excel / PNG | ✅ MVP |
| Оповещения по порогам KPI (бизнес-алерты) | ✅ MVP |
| Избранное / закладки дашбордов | ✅ MVP |
| Поиск по дашбордам, метрикам, документам | ✅ MVP |
| Ротация дашбордов на большом экране (плейлист) | ✅ MVP |
| Сравнение филиалов/периодов (бенчмарк, рейтинги) | ✅ Позже |
| Персональный «домашний» дашборд по роли | ✅ Позже |
| Планировщик авто-снимков/рассылки отчётов | ✅ Позже |
| Комментарии/аннотации к показателям | ✅ Позже |
| Лента «Что нового» | ✅ Позже |
| Поиск аномалий / авто-выводы (ИИ) | ❌ Отклонено (без ИИ) |